Справка к заседанию Экспертного совета по строительству, промышленности строительных материалов и проблемам долевого строительства при Комитете Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству с использованием видеоконференцсвязи на тему:

«Правовое регулирование в сфере градостроительства»

Объекты незавершенного строительства: проблемы и пути решения.

В программе деятельности ППК «Единый заказчик» в настоящее время 160 объектов капитального строительства (далее ОКС), 54 в стадии СМР, объекты расположены в 8 федеральных округах, 10 часовых поясах.

При реализации ОКС возникают обстоятельства, когда по различным причинам (недобросовестная генподрядная организация, расторжение ГК, недостаточное финансирование) возникает вопрос приостановки строительства объекта и необходимости его консервации.

По результатам анализа строительной отрасли по 20-25% ОКС возникает необходимость приостановки СМР на длительный срок (более 6-ти месяцев) с их последующим возобновлением. При этом для последующего возобновления строительства необходимо проведение обследование ОКС с целью определения объема работ для достроя объекта.

ППК «Единый заказчик» не исключение из правил и при передаче функций заказчика к Компании был передан ряд объектов, которые можно отнести к объектам незавершенного строительства.

Например - это Театр Покровского ФГБУК «Государственный академический Большой театр России», г. Москва, ул. Никольская, д.17 стр. 1 и 1А, Музейно-выставочный комплекс «Абрамцево».

При разработке ПСД на реконструируемый объект, объект незавершенного строительства либо объект культурного наследия, подлежащий реставрации первичное обследование ОКС осуществляется в соответствии с ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».

Цель данного обследования состоит:

- в определении существующего положения ОКС;

- несущей способности здания;

- объема демонтажных и конструктивных работ.

В случае отсутствия исходно-разрешительной и/или исполнительной документации по «брошенным» объектам возникает необходимость принятия решения об оформлении объекта незавершенного строительства, консервации объекта либо других решений, позволяющих возобновить СМР на объекте.

Различают инструментальные, лабораторные и визуальные методы обследования объектов капитального строительства.

В ходе обследования подобных объектов точечно выявляются многочисленные локальные разрушения.

Встает вопрос необходимости проведения 3D обследования (сканирования), входящего в основу будущего применения технологии информационного моделирования в строительстве (ТИМ).

При этом возникает проблема защиты работ по 3D обследованию (сканированию) и получения положительного заключения ФАУ «Главгоэкспертиза России», что связано с отсутствием:

- нормативного обоснования объемов работ по 3D сканированию (количество точек на одно помещение);

- отсутствия нормативных документов, регулирующих ценообразование работ по 3D сканированию;

- отсутствие методики определения целесообразности использования 3D сканирования по отношению к выполнению стандартных обмерочных чертежей.

С учетом принятого Правительством РФ направления о максимальной цифровизации строительной отрасли необходима скорейшая актуализация нормативной базы по урегулированию данной методики обследования.

Рассмотрим случай, когда имеются ОКС, по которым СМР приостановлено и необходимо проведение дополнительного обследования в силу различных обстоятельств (обследование грунтов, расторжение ГК и т.д.).

С целью обеспечения оперативного возобновления работ на незавершенных ОКС необходимо упростить порядок:

-  признания объекта незавершенного строительства.

Для этого предлагается оформлять объект незавершенного строительства в случае отсутствия оформленных правоустанавливающих документов на з.у. разрешения на строительство и при внесении объекта в реестр объектов незавершенного строительства предусмотреть возможность учета в ПСД и заключениях ФАУ «Главгоэкспертиза России» «бросовых» работ.

- упростить консервацию подобных объектов в рамках Постановления Правительства РФ № 802.

В настоящее время процедура консервации объектов незавершённого строительства, установленная Постановление Правительства РФ № 802 не позволяет оперативное принятие решения и проведение необходимых мероприятий по консервации объектов незавершенного строительства.

Ввиду отсутствия комплекса мер по консервации сооружений по большинству объектов незавершенного строительства при возобновлении работ выявляется значительный объем «бросовых» затрат возможность учета которых не предусмотрена нормативными документами.

В настоящее время ППК «Единый заказчик» совместно с Минстрой России ведется разработка поправок в Постановление Правительства РФ № 802, которые упрощают Правила в части наделения ГРБС полномочиями по принятию решений о консервации, финансирования работ по консервации за счет средств на непредвиденные расход, учета в новой сметной стоимости объекта затрат на обследование, разработку ПСД, восстановительные работы, определения состава технической документации и исключения необходимости дополнительных мероприятий по инвентаризации объекта.

Кроме всего вышеперечисленного, в случаях расторжения государственных контрактов по объектам, консервация на которых не планируется и требуется завершить строительство, необходимо определить механизм учета в сводном расчете работ по:

- проведению технических обследований объектов;

- корректировке ПСД и проведению ее повторной государственной экспертизы;

-  содержанию строительной площадки до ее передачи новому генеральному подрядчику;

- устранению дефектов (в случае их выявления по результатам технических обследований);

- демонтажу конструкций (при необходимости);

- замене технологического и инженерного оборудования по причине снятия его с производства, изменения технологических решений задания, истечения сроков годности и невозможности использования ранее поставленных расходных материалов.

Также в случае проведения обследования государственными специализированными лицензированными организациями разработать возможность заказчиков заключать такие контракты с единственным поставщиком, без необходимости проведения конкурентных процедур с целью исключения риска оказания некачественных услуг для своевременного «достроя» объектов.